АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 08.12.2023 | № | 969-р |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в распоряжение администрации

Грязовецкого муниципального округа от 01.03.2023 № 316-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 № 192 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» и внесением изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Развитие  сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного                  обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.03.2023 № 316-р, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнение распоряжения  возложить на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа С.В. Козенкову.

### Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев

Приложение

к распоряжению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 969-р

План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»

на 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия) | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | Безвозмезд-ные поступления от физических и юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 132242,7 | 47779,9 | 0,0 | 84462,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 103774,5 | 40933,0 | 0,0 | 62841,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 862,918 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 39878,1 | 30566,2 | 0,0 | 9311,9 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. «Осуществление содержания муниципальных дорог Грязовецкого территориального управления» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 60,498 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 11161,6 | 11161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. «Осуществление содержания муниципальных дорог Вохтожского территориального управления» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 107,23 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 4481,0 | 4481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Осуществление содержания муниципальных дорог Комьянского территориального управления» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 155,15 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2818,0 | 2818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. «Осуществление содержания муниципальных дорог Перцевского территориального управления» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 140,62 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 3035,0 | 3035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. «Осуществление содержания муниципальных дорог Ростиловского территориального управления» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 149,66 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2994,0 | 2994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6. «Осуществление содержания муниципальных дорог Сидоровского территориального управления» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 110,87 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2287,0 | 2287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7. «Осуществление содержания муниципальных дорог Юровского территориального управления» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 138,89 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.8. «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,700 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2399,3 | 97,6 | 0,0 | 2301,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.9. «Прочистка придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,560 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 299,6 | 12,0 | 0,0 | 287,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.10. «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам № 80, № 82, № 95, № 97, № 109, № 107, № 113, № 115 по ул. Ленина г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 2,562 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2273,6 | 90,9 | 0,0 | 2182,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.11. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,780 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 1729,0 | 69,2 | 0,0 | 1659,8 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.12. «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Гари Грязовецкого округа Вологодской области» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,250 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 600,0 | 24,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.13. «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево Грязовецкого округа Вологодской области» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,180 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 600,0 | 24,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.14. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,450 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 600,0 | 24,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.15. «Работы по содержанию автомобильных дорог п. Майский Грязовецкого округа Вологодской области» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,300 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 600,0 | 24,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.16. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная д. Скородумка, д. Таршино Грязовецкого округа Вологодской области» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 0,230 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 600,0 | 24,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванных участков автомобиль-ных дорог составит 9,3302 км | 64140,1 | 10610,5 | 0,0 | 53529,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. «Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,065 км | 851,35 | 33,85 | 0,0 | 817,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. «Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,130 км | 846,35 | 33,85 | 0,0 | 812,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. «Установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | дорожных знаков 16 шт; искусствен-ных неровностей 8 шт | 1067,1 | 1067,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. «Проведение ямочного ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на основное мероприятие 1.1. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги "д. Пешково – д. Галкино"» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на основное мероприятие 1.1. и мероприятие 1.2.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. «Ремонт участков дорог "д. Гора – д. Киселёво" и "д. Боброво – д. Полушкино" Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на мероприятие 1.2.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. «Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 3,300 км | 9060,7 | 362,4 | 0,0 | 8698,3 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.8. «Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Соколовская и пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённых при строительстве объекта: "Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)"» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 1,790 км | 6802,2 | 6802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. «Резервные средства на непредвиденные работы по ремонтам дорог» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Непредвиден-ные работы по ремонтам дорог на территории Грязовецкого муниципаль-ного округа | 85,2 | 85, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.10. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Колхозной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,8237 км | 17409,2 | 696,4 | 0,0 | 16712,8 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.11. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,5005 км | 10470,8 | 418,8 | 0,0 | 10052,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.12. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,621 км | 10140,3 | 405,6 | 0,0 | 9734,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.13. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,203 км | 969,1 | 38,7 | 0,0 | 930,4 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.14. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,807 км | 807,2 | 32,3 | 0,0 | 774,9 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.15. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,620 км | 2960,0 | 118,4 | 0,0 | 2841,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.16. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,470 км | 2244,8 | 89,8 | 0,0 | 2155,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 6 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | 182,2 | 182,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. «Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 6 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | 182,2 | 182,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 28468,1 | 6846,8 | 0,0 | 21621,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние 198 рейсов в неделю по 16 муниципаль-ным маршрутам | 9290,5 | 629,2 | 0,0 | 8661,3 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние 198 рейсов в неделю по 16 муниципаль-ным маршрутам | 9290,5 | 629,2 | 0,0 | 8661,3 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на основное мероприятие 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 1311,5 | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. «Расходы на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом по путям необщего пользования в границах Грязовецкого муниципального округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 1311,5 | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | Поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами; 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 4906,1 | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание и ремонт пассажирского вагона» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | Поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. «Расходы на услуги по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и лесными посёлками» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 4906,1 | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 10.11.2023 | 29.12.2023 | Поставка 7 средств автотранспортных (автобусов); страхование, брендирование 7 единиц автобусов | 12960,0 | 0,0 | 0,0 | 12960,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1 «Расходы, связанные с приобретением, средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 10.11.2023 | 29.12.2023 | Поставка 7 средств автотранспортных (автобусов); страхование, брендирование 7 единиц автобусов | 12960,0 | 0,0 | 0,0 | 12960,0 | 0,0 |

».