АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 17.04.2023 | № | 436-р |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в распоряжение администрации

Грязовецкого муниципального округа от 21.03.2023 № 367-р

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации Грязовецкого муниципального округа от 21.03.2023 № 367-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства                        и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год» изложив его в новой редакции согласно приложению                                       к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев

Приложение

к распоряжению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 17.04.2023 № 436-р

План реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры

Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия) | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета Грязовецкого муниципального округа(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | Субвен-ции, субсидии и иные трансферты из област-ного бюджета за счет средств федерального бюджета | Субвен-ции, субсидии и иные трансфер-ты из област-ного бюджета за счет собствен-ных средств област-ного бюджета | Без-возмезд-ные пос-туп-ле-ния от физичес-ких и юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; управление по организации проектной деятельности администрации Гря-зовецкого муниципального округа; управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | 229145,0 | 28679,1 | 53397,5 | 147068,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | 205332,1 | 15132,2 | 53397,5 | 136802,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снесено 3 аварийных дома | 3020,0 | 3020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда п.Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработана проектная документация по сносу 8-ми аварийных домов | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда г.Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снесено 3 аварийных дома | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Отсутствие финансирования из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Отсутствие финансирования из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предоставлена социальная выплата молодой семье | 610,9 | 191,0 | 185,3 | 234,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предоставлена социальная выплата молодой семье | 610,9 | 191,0 | 185,3 | 234,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отремонтировано 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда, произведена оплата коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, произведена оплата коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья, произведена оплата за квитирование, оплата штрафов | 11848,7 | 11848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1 «Осуществление текущего ремонта, капитального ремонта и содержания муниципальных жилых помещений» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отремонтировано 2 жилых помещения муниципального жилищного фонда | 1740,0 | 1740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2 «Осуществление текущего ремонта, капитального ремонта и содержания муниципальных жилых помещений ТУ Вохтожское» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отремонтировано 1 жилое помещение муниципального жилищного фонда | 2128,7 | 2128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.3 «Осуществление текущего ремонта, капитального ремонта и содержания муниципальных жилых помещений ТУ Грязовецкое» | Грязовецкое терри-ториальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отремонтировано 2 жилых помещения муниципального жилищного фонда | 1570,0 | 1570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.4 «Оплата коммунальных расходов за муниципальное жилье» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.5 «Оплата коммунальных расходов за муниципальное жилье, расположенное на территории ТУ Вохтожское» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 1290,0 | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.6 «Оплата коммунальных расходов за муниципальное жилье, расположенное на территории ТУ Грязовецкое» | Грязовецкое терри-ториальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата коммунальных расходов по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.7 «Оплата взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья | 1440,0 | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.8 «Оплата взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения, расположенные на территории ТУ Вохтожское» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.9 «Оплата взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения, расположенные на территории ТУ Грязовецкое» | Грязовецкое терри-ториальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.10 «Оплата за квитирование» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата за квитирование | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.11 «Оплата за квитирование ТУ Вохтожское» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата за квитирование | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.12«Оплата за квитирование, штрафы ТУ Грязовецкое» | Грязовецкое терри-ториальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | произведена оплата за квитирование, оплата штрафов | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18 человек обеспечены жилыми помещениями в результате расселения и аварийного жилищного фонда | 189 852,5 | 72,5 | 53 212,2 | 136 567,8 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18 человек обеспечены жилыми помещениями в результате расселения и аварийного жилищного фонда | 189 852,5 | 72,5 | 53 212,2 | 136 567,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | 23812,9 | 13546,9 | 0,0 | 10266,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Проектирова-ние, строительство и содержание сетей газоснабжения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района; Вохтожское терри-ториальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработан проект по газификации х. Глубокое, выполнена диагностика и содержание сетей и сооружений газоснабжения, находящихся в пользовании | 4931,4 | 4931,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 «Расходы на обслуживание газопроводов» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнена диагностика и содержание сетей, расположенных в д. Слобода, г. Грязовец и 2-х пунктов редуцирования газа, находящихся в пользовании администрации Грязовецкого муниципального округа | 1867,0 | 1867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 «Разработка проекта газификации х.Глубокое» | Вохтожское терри-ториальное управление администрации Грязо-вецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработан проект по газификации х. Глубокое, выполнена оплата по договору на технологическое присоединение к сетям газоснабжения | 2264,4 | 2264,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на газгольдерную установку в д. Спасское» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 21.02.2023 | 31.12.2023 | разработана проектная документация на установку 1 газгольдера с прокладкой газопровода | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, управление по организации проектной деятельности администрации Гря-зовецкого муниципального округа; Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнены работы по чистке, промывке и дезинфекции 14 колодцев, предоставлены субсидии юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону, выполнены кадастровые работы для строительства сетей водоснабжения, подготовлены межевые и технические планы для постановки на кадастровый учет 3 построенных колодцев, разработан проект на строительство котельной в д. Сидоровское, построен 1 колодец, выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей от точек врезки до границы земельного участка с кадастровым номером 35:28:0404006:33 в г. Грязовец Вологодской области, выполнены кадастровые работ для строительства сетей водоснабжения в г. Грязовец | 7687,7 | 7687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнены работы по чистке, промывке и дезинфекции 14 колодцев | 616,0 | 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнены работы по чистке, промывке и дезинфекции 2-х колодцев | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.3 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | Грязовецкое территориальное управление админи-страции Грязовецкого му-ниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнены работы по чистке, промывке и дезинфекции 1 колодца | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.4 «Разработка проектной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Сидоровское Грязовецкого района» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовлен 1 проект по строительству блочно-модульной газовой котельной | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.5 «Подготовка межевых и технических планов» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовлены межевые и технические планы для постановки на кадастровый учет 3 построенных колод-цев | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.6 «Субсидии юридическим лицам» | управление по организации проектной деятельности администрации Гря-зовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предоставлены субсидии юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону | 1603,7 | 1603,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.7 «Строительство источников нецентрализованного водоснабжения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 21.02.2023 | 31.12.2023 | построен 1 колодец | 152,4 | 152,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.8 «Строительство инженерных сетей в к земельному участку с кадастровым номером 35:28:0404006:33 в г. Грязовец Вологодской области» | Грязовецкое территориальное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 31.12.2023 | выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения -18 м., водоотведения -100 м. и тепловых сетей 244 м. к строящемуся жилому дому по адресу: г. Грязовец, ул. Газовиков, д. 30 | 2851,6 | 2851,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.9 «Выполнение кадастровых работ для строительства объектов водоснабжения в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | 21.02.2023 | 31.12.2023 | разработана 1 схема земельного участка для строительства сетей водоснабжения в г. Грязовец | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработана 1 схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1 «Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработана 1 схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Проектирова-ние объекта: «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработана проектная документация по объекту | 4832,7 | 193,3 | 0,0 | 4639,4 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1 Расходы на разработку проектной документации пообъекту «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработана проектная документация по объекту | 4832,7 | 193,3 | 0,0 | 4639,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 «Проектирова-ние и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | - | - | Отсутствие финансирования из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1 «Расходы на проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района | - | - | Отсутствие финансирования из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 «Проектирова-ние объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработан проект и получено положительное заключение госэкспертизы по объекту | 5861,1 | 234,5 | 0,0 | 5626,6 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6.1 «Расходы на проектирование объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработан проект и получено положительное заключение госэкспертизы по объекту | 5861,1 | 234,5 | 0,0 | 5626,6 | 0,0 |

».