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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	21.06.2023
	№
	 1391



                                г. Грязовец  


[bookmark: _Hlk82002308][bookmark: _GoBack]О бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа



В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа, согласно приложению 1 к настоящему                 постановлению.
2. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации                   Грязовецкого муниципального района:
- от 10.08.2018 № 306 «О Порядке осуществления бюджетных инвестиций                в объекты капитального строительства муниципальной собственности района и             приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района»;
- от 14.06.2022 № 288 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10.08.2018 № 306 «О Порядке осуществления бюджетных инвестиций                     в объекты капитального строительства муниципальной собственности района и                приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.



Глава Грязовецкого муниципального округа                                              С.А. Фёкличев


УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Грязовецкого муниципального округа
от 21.06.2023 № 1391
(Приложение 1)

Порядок 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Грязовецкого муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (далее –               решение) в объекты капитального строительства муниципальной собственности               Грязовецкого муниципального округа (их строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или в приобретение                      в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества (далее – объекты) за счет средств бюджета Грязовецкого муниципального округа (далее – бюджет  округа).
1.2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать отраслевой (функциональный) и территориальный орган, структурное подразделение администрации Грязовецкого муниципального округа (далее – инициатор бюджетных инвестиций).
1.3. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций                   в отношении объектов, по которым принято решение о предоставлении субсидии                 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа, осуществляется до начала очередного финансового года после признания решения о предоставлении субсидии утратившим силу, либо после внесения в него изменений, связанных с изменением способа финансового обеспечения капитальных вложений в объекты (вместо предоставления субсидий - осуществление бюджетных инвестиций).
1.4. Решения принимаются с учетом:
1.4.1. Целей и задач, содержащихся в документах стратегического планирования Грязовецкого округа, муниципальных программах;
1.4.2. Поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации, поручений Губернатора Вологодской области и Правительства Вологодской области, поручений главы Грязовецкого муниципального округа.
1.4.3. Оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на бюджетные инвестиции в объекты.

2. Подготовка проекта решения 

2.1. Инициатор бюджетных инвестиций подготавливает проект решения.
2.2. Проект решения подготавливается в форме постановления администрации Грязовецкого муниципального округа (далее - проект постановления).
2.3. Проектом постановления может предусматриваться осуществление                 бюджетных инвестиций в несколько объектов, а в случае, если объекты включены                в муниципальную программу – в несколько объектов, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых предусмотрены в рамках одного мероприятия этой муниципальной программы.
2.4. Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта:
2.4.1. наименование инициатора бюджетных инвестиций;
2.4.2. наименование объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства и утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта постановления,                    в случае ее наличия;
2.4.3. направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества;
2.4.4. мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,            подлежащая вводу;
2.4.5. сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), рассчитанные в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта,                   с указанием размера средств на финансовое обеспечение:
- подготовки проектной документации или приобретения прав на использование типовой проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в отношении объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
- работ вне территории земельного участка, в границах которого осуществляется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, включая работы по устройству внеплощадочных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, необходимых для его эксплуатации (при наличии утвержденной проектной документации,                в случае необходимости работ);
2.4.6. общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, рассчитанный            в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта с указанием           размера средств:
- на финансовое обеспечение подготовки проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в отношении объекта капитального строительства, на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
- на финансовое обеспечение работ вне территории земельного участка, в границах которого осуществляется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, включая работы по устройству внеплощадочных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, необходимых для его эксплуатации (при наличии утвержденной проектной документации, в случае необходимости работ);
2.4.7. распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;
2.4.8. срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.
2.5. Форма паспорта инвестиционного проекта, указанного в п.2.4.2. и 2.4.5. настоящего Порядка, утверждается постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа.
2.6. Инициатор бюджетных инвестиций направляет проект постановления                  на согласование одновременно в управление социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа для проведения оценки эффективности использования средств бюджета округа на капитальные вложения                  в объекты, и управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа на проверку наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных                      в бюджете округа.
2.7. Инициатор бюджетных инвестиций одновременно с проектом постановления представляет в органы, указанные в п. 2.6. настоящего Порядка подписанные руководителем инициатора бюджетных инвестиций следующие документы:
2.7.1. паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной в соответствии с п.2.5. настоящего Порядка, с обоснованием эффективности инвестиционного проекта;
2.7.2. расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию, с указанием источников их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанный расчет (при наличии утвержденной проектной документации);
2.7.3. обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе   с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта без привлечения средств бюджета округа;
2.7.4. подтверждение отраслевого (функционального) органа администрации Грязовецкого муниципального округа - Управления имущественных и земельных          отношений администрации Грязовецкого муниципального округа об отсутствии                 в казне недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях,                   для которых предполагается строительство.
2.8. Обязательным условием согласования проекта постановления управлением социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа является положительное заключение управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального  округа об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых              на капитальные вложения в объекты, включенные в проект постановления.
2.9. Органы, указанные в п.2.6. настоящего Порядка, рассматривают проект постановления в срок, не превышающий 30 календарных дней, со дня его поступления.
[bookmark: Par10]2.10. После согласования проекта постановления органами, указанными                        в п. 2.6. настоящего Порядка, инициатор проекта направляет согласованный проект постановления с приложением документов, указанных в п.2.7.1.-2.7.4. настоящего Порядка, комиссии по рассмотрению эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется полностью или частично за счет средств бюджета округа (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверждается постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа.
2.11. Комиссия, руководствуясь представленными в соответствии с п. 2.10. настоящего Порядка документами, рекомендует (не рекомендует) подготовку и               реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты                 муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа.
2.12. При положительной рекомендации Комиссии принимается решение                   об осуществлении бюджетных инвестиций в форме постановления администрации Грязовецкого муниципального округа направляется муниципальному заказчику                    для исполнения, в случае если инициатор бюджетных инвестиций не является             муниципальным заказчиком.
3. Внесение изменений в решение

3.1. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Порядком для подготовки проекта решения.
3.2. Одновременно с проектом изменений, которые вносятся в решение,                 представляется пояснительная записка, содержащая обоснование указанных                         изменений.




УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Грязовецкого муниципального округа
от 21.06.2023 № 1391
(Приложение 2)

Порядок
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
1.1.1. порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности                Грязовецкого муниципального округа, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, за счет средств бюджета Грязовецкого муниципального округа (далее – бюджетные инвестиции), 
1.1.2. условия передачи администрацией Грязовецкого муниципального округа (далее – администрация округа), являющейся муниципальным заказчиком, полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Грязовецкого муниципального округа муниципальных контрактов от администрации округа, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий, бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых администрация округа осуществляет функции и полномочия учредителя, муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых администрация округа осуществляет права собственника имущества Грязовецкого муниципального округа (далее – организации).
1.2. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с решениями, предусмотренными пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской         Федерации (далее решения).
1.3. Не допускается при исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа (далее – бюджет округа) предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении             субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной               собственности, за исключением случая, указанного в п.1.4. настоящего Порядка.
1.4. При исполнении бюджета округа допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в п.1.3. настоящего Порядка в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на казенное учреждение после             внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий                     на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны           договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового                    договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.
1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными               соглашениями.
1.6. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели                 в бюджете округа.
1.7. Бюджетные инвестиции в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.
1.8. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные               в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными                унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.
2. Осуществление бюджетных инвестиций 

2.1. С целью исполнения принятого решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа муниципальный заказчик на основании соответствующего постановления администрации Грязовецкого муниципального округа обеспечивает заключение муниципального контракта.
2.2. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:
2.2.1. муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета округа;
2.2.2. организациями, которым администрация округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, являющаяся муниципальным заказчиком, передала в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Грязовецкого муниципального округа от лица администрации округа муниципальных контрактов.
2.3. Условиями передачи полномочий муниципального заказчика являются:
2.3.1. соответствия целей осуществления бюджетных инвестиций целям и видам деятельности организаций, предусмотренных их уставом;
2.3.2. отсутствие в отношении организаций процедур ликвидации, несостоятельности (банкротства);
2.3.3. отсутствие муниципального унитарного предприятия в прогнозном плане приватизации муниципального имущества;
2.3.4. осуществление организациями закупок товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
2.4. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета округа, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
2.5. В целях осуществления бюджетных инвестиций, при наличии условий, указанных в п.2.3. настоящего Порядка, администрация округа принимает решение о передаче на безвозмездной основе полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Грязовецкого муниципального округа муниципальных контрактов от лица администрации округа. Решение принимается в форме постановления администрации округа.
2.6. Отраслевой (функциональный) орган, или территориальный орган, или структурное подразделение администрации округа, курирующее сферу осуществления бюджетных инвестиций, обеспечивает подготовку проекта соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Грязовецкого мунципального округа и его заключение с организацией, в срок на позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о передаче полномочий.
2.7. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содержать в том числе:
2.7.1. цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, принятым в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Грязовецкого муниципального округа, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного администрации округа, как получателю бюджетных средств, соответствующих решениям, принятым в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа. В случае предоставления бюджетных инвестиций из бюджета округа их объем               должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному в бюджете округа на соответствующие цели.
2.7.2. положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или           автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по заключению и исполнению от имени Грязовецкого муниципального округа муниципальных               контрактов;
2.7.3. ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;
2.7.4. положения, устанавливающие право администрации округа на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением              о передаче полномочий;
2.7.5. положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного                  учета, составлению и представлению бюджетной отчетности в администрацию                  округа.
2.8. Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия               в управлении финансов администрации Грязовецкого муниципального округа                  лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям                   для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты                    муниципальной собственности.
2.9. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе положения, предусмотренные пунктами 2.7.2.-2.7.5. настоящего Порядка, а также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного администрации округа как получателю средств бюджета округа.
2.10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, и отражаются на открытых в управлении финансов администрации Грязовецкого муниципального округа лицевых счетах.
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