

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.12.2023 | № | 3044 |

г. Грязовец

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Грязовецкого муниципального района от 28 октября 2022 г. № 562**

**«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»**

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложение к постановлению администрацииГрязовецкого муниципальногорайона от 28 октября 2022 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 413 995,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 132 242,7 тыс. рублей;  2024 год – 68 984,9 тыс. рублей;  2025 год – 53 192,0 тыс. рублей;  2026 год – 53 192,0 тыс. рублей;  2027 год – 53 192,0 тыс. рублей;  2028 год – 53 192,0 тыс. рублей». |

1.2. В разделе III «Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» абзацы первый-седьмой изложить в следующей редакции:

**«**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 413 995,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 132 242,7 тыс. рублей;

2024 год – 68 984,9 тыс. рублей;

2025 год – 53 192,0 тыс. рублей;

2026 год – 53 192,0 тыс. рублей;

2027 год – 53 192,0 тыс. рублей;

2028 год – 53 192,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Участники подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Участники подпрограммы 1 | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа». |

1.4.2. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 291 280,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 103 774,6 тыс. рублей;  2024 год – 36 036,4 тыс. рублей;  2025 год – 37 867,4 тыс. рублей;  2026 год – 37 867,4 тыс. рублей;  2027 год – 37 867,4 тыс. рублей;  2028 год – 37 867,4 тыс. рублей». |

1.4.3. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составит 22,1302 км;  подготовлено 17 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры». |

1.4.4. В разделе IV. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа» абзацы первый-седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 291 280,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 103 774,6 тыс. рублей;

2024 год – 36 036,4 тыс. рублей;

2025 год – 37 867,4 тыс. рублей;

2026 год – 37 867,4 тыс. рублей;

2027 год – 37 867,4 тыс. рублей;

2028 год – 37 867,4 тыс. рублей.».

1.4.5. В разделе V. «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1» абзацы третий-пятый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит к концу 2028 года:

- отремонтировать 22,1302 км участков автомобильных дорог округа;

- подготовить 17 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры.».

1.4.6. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.7. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023-2024 годах» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 5 к муниципальной программе:

1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | «количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;  количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях;  количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц;  количество поставленных средств автотранспортных (автобусов)». |

1.5.2. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета округа составляет 122 715,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 28 468,1 тыс.рублей;  2024 год – 32 948,5 тыс.рублей;  2025 год – 15 324,6 тыс.рублей;  2026 год – 15 324,6 тыс.рублей;  2027 год – 15 324,6 тыс.рублей;  2028 год – 15 324,6 тыс.рублей». |

1.5.3. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | реализация подпрограммы 2 позволит до 2028 года:  сохранить регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 16 муниципальным маршрутам;  сохранить количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию на уровне 198 рейсов в неделю во всех направлениях;  сохранить количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, на уровне не менее 9 поездок в месяц;  приобрести 7 средств автотранспортных (автобусов)». |

1.5.4. Раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,   
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития» дополнить абзацем следующего содержания:

«При организации транспортного обслуживания населения должны соблюдаться условия безопасности и комфорта. Одним из ограничивающих факторов в данном направлении является недостаточность транспортных средств у потенциальных перевозчиков, а имеющиеся автобусы имеют высокую степень физического и морального износа. В связи с этим существует потребность в приобретении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.».

1.5.5. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Основное мероприятие 2.4: «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» (далее - основное мероприятие 2.4).

Цель основного мероприятия 2.4 - приобретение в муниципальную собственность средств автотранспортных (автобусов) с целью последующей передачи юридическим лицам для выполнения работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа.

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 предусмотрено заключение муниципальных контрактов на поставку средств автотранспортных, осуществление регистрационных действий в ГИБДД, автострахование, проведение технического обслуживания.».

1.5.6. В разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа» абзацы первый-седьмой изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа составляет 122 715,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год — 28 468,1 тыс.рублей;

2024 год — 32 948,5 тыс.рублей;

2025 год — 15 324,6 тыс.рублей;

2026 год — 15 324,6 тыс.рублей;

2027 год — 15 324,6 тыс.рублей;

2028 год — 15 324,6 тыс.рублей.».

1.5.7. В разделе V «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2»:

абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы 2 позволит до 2028 года:

- сохранить регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 16 муниципальным маршрутам;

- сохранить количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию на уровне 198 рейсов в неделю во всех направлениях;

- сохранить количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, на уровне не менее 9 поездок в месяц;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- приобрести 7 средств автотранспортных (автобусов).».

1.5.8. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.5.9. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.5.10. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А.Фёкличев

Приложение 1

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 1

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы/ ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной  программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 132242,7 | 68984,9 | 53192,0 | 53192,0 | 53192,0 | 53192,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 47779,9 | 36713,1 | 44574,2 | 53192,0 | 53192,0 | 53192,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 84462,8 | 32271,8 | 8617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель-управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11025,9 | 5636,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 697,6 | 4011,4 | 5842,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10328,3 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель муниципальной программы - управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 22250,5 | 32948,5 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 629,2 | 2301,7 | 8331,8 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21621,3 | 30646,8 | 6992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник – Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 56766,9 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 13565,6 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 43201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник - Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 24665,4 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 18233,5 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник – Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3418,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2842,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник - Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3635,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3059,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник – Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3594,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3018,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник – Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2887,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2311,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник - Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4000,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3424,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | всего, в том числе | 103774,6 | 36036,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 40933,1 | 34411,4 | 36242,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 62841,5 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 28468,1 | 32948,5 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 6846,8 | 2301,7 | 8331,8 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21621,3 | 30646,8 | 6992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 1 к подпрограмме 1

**Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | Итого по подпрограмме 1 | всего, в том числе | 103774,6 | 36036,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 40933,1 | 34411,4 | 36242,4 | 37867,4 | 37867,4 | 37867,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 62841,5 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11025,9 | 5636,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 697,6 | 4011,4 | 5842,4 | 7467,4 | 7467,4 | 7467,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10328,3 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 50549,3 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 7348,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 | 5548,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 43201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 24665,4 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 18233,5 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3418,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2842,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3635,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3059,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 | 3035,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3594,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3018,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2887,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2311,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4000,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3424,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Итого по основному мероприятию 1.1 | всего, в том числе | 39878,1 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 30566,2 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 9311,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4480,9 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 4480,9 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 | 5098,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 17863,2 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 11431,3 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3418,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2842,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3635,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3059,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3594,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3018,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 | 2994,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2887,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2311,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4000,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3424,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | Итого по основному мероприятию 1.2 | всего, в том числе | 63714,3 | 5932,4 | 7763,4 | 7763,4 | 7763,4 | 7763,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 10184,7 | 4307,4 | 6138,4 | 7763,4 | 7763,4 | 7763,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 53529,6 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10843,7 | 5436,4 | 7267,4 | 7267,4 | 7267,4 | 7267,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 515,4 | 3811,4 | 5642,4 | 7267,4 | 7267,4 | 7267,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10328,3 | 1625,0 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 6802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 46068,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2867,1 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 43201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 182,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 182,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 2 к подпрограмме 1

**Перечень объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области**

**в 2023-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки | Заказчик | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | | Областной бюджет | Бюджет округа |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |  |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Администрация  Грязовецкого  муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,065 | 851,35 | | 817,5 | 33,85 |  |
| 2 | Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Администрация  Грязовецкого  муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,130 | 846,35 | | 812,5 | 33,85 |  |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к  д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Администрация  Грязовецкого  муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 3,300 | 9 060,7 | | 8 698,3 | 362,4 |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Колхозной,  в п. Вохтога | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,8237 | 17 409,2 | | 16 712,8 | 696,4 |  |
| 5 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Линейной,  в п. Вохтога | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5005 | 10 470,8 | | 10 052,0 | 418,8 |  |
| 6 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Железнодорожной  в п. Вохтога | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,621 | 10 140,3 | | 9 734,7 | 405,6 |  |
| 7 | Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец | | 2023 год | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,700 | 2 399,3 | | 2 301,7 | 97,6 |  |
| 8 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,203 | 969,1 | | 930,4 | 38,7 |  |
| 9 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,807 | 807,2 | | 774,9 | 32,3 |  |
| 10 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,620 | 2 960,0 | | 2 841,6 | 118,4 |  |
| 11 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,470 | 2 244,8 | | 2 155,0 | 89,8 |  |
| 12 | Прочистка придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец | | 2023 год | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,560 | 299,6 | | 287,6 | 12,0 |  |
| 13 | Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам № 80, № 82, № 95, № 97, № 109, № 107, № 113, № 115 по ул. Ленина г. Грязовец | | 2023 год | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 2,562 | 2 273,6 | | 2 182,7 | 90,9 |  |
| 14 | Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец | | 2023 год | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,780 | 1 729,0 | | 1 659,8 | 69,2 |  |
| 15 | Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Гари Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,250 | 600,0 | | 576,0 | 24,0 |  |
| 16 | Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,180 | 600,0 | | 576,0 | 24,0 |  |
| 17 | Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,450 | 600,0 | | 576,0 | 24,0 |  |
| 18 | Работы по содержанию автомобильных дорог п. Майский Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,300 | 600,0 | | 576,0 | 24,0 |  |
| 19 | Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная  д. Скородумка, д. Таршино Грязовецкого округа Вологодской области | | 2023 год | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 0,230 | 600,0 | | 576,0 | 24,0 |  |
| **2024 год** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в п. Вохтога Грязовецкого округа | 2024 год | Администрация  Грязовецкого  муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8 | 3506,7 | | 146,15 |  |
| 2 | | Ремонт участка дороги по ул. Беляевой (от ул. Ленина до ул. Победы) в г. Грязовце | 2024 год | Администрация  Грязовецкого  муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8 | 3506,7 | | 146,1 |  |

».

Приложение 4

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 3 к подпрограмме 1

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 14,6 | 15,6 | 9,3302 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,3 | 2,37 |
| количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

».

Приложение 5

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 1 к подпрограмме 2

**Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания населения  в границах Грязовецкого муниципального округа» | Итого по подпрограмме 2 | всего, в том числе | 28468,1 | 32948,5 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| собственные доходы  бюджета округа | 6846,8 | 2301,7 | 8331,8 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21621,3 | 30646,8 | 6992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 22250,5 | 32948,5 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| собственные доходы  бюджета округа | 629,2 | 2301,7 | 8331,8 | 15324,6 | 15324,6 | 15324,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21621,3 | 30646,8 | 6992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 6217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 |
| собственные доходы  бюджета округа | 629,2 | 2297,7 | 2297,7 | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8661,3 | 6992,8 | 6992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Итого по основному мероприятию 2.2 | всего,  в том числе | 1311,5 | 4,0 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 |
| собственные доходы  бюджета округа | 1311,5 | 4,0 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 |
| Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 0,0 | 4,0 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 |
| собственные доходы  бюджета округа | 0,0 | 4,0 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 | 6034,1 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Итого по основному мероприятию 2.3 | всего,  в том числе | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управление по организации проектной деятельности администрации  Грязовецкого муниципального округа | всего,  в том числе | 12960,0 | 23654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12960,0 | 23654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 6

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 2 к подпрограмме 2

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок транспортных услуг в границах муниципального округа | количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | единицы | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях | рейсы | 194 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц | поездки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| количество поставленных средств автотранспортных (автобусов) | единицы | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Приложение 7

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 08.12.2023 № 3044

«Приложение 3 к подпрограмме 2

**Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кмм - количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, единицы | Кмм | Кмм | количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, единицы | реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Грязовецкого муниципального округа, утвержденный администрацией Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | КРа - количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях, рейсы | КРа | КРа | количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях, рейсы | информация управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, на основании первичных документов по исполнению муниципального контракта |
| 3 | КПж/д - количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц, поездки | КПж/д | КПж/д | количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц, поездки | информация управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, на основании первичных документов по исполнению муниципального контракта |
| 4 | КАТС (а) - количество поставленных средств автотранспортных (автобусов), ед. | КАТС (а) | КАТС (а) | количество поставленных средств автотранспортных (автобусов), ед. | информация управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, на основании первичных документов по исполнению муниципальных контрактов |

».