АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06.11.2025 | № | 3008 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.11.2024 № 3158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 17.07.2025 № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12.12.2024  № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.11.2024 № 3158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» следующие изменения:

1.1. В разделе II. «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»:

- пункт 1 «Основные положения» изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- пункт 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета округа» изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципального проекта, связанного  с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа                 С.В. Козенкову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                              Н.Н. Головчак

Приложение 1

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 06.11.2025 № 3008

- «1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Казунин Андрей Васильевич, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры» |
| Направления | Нет |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 06.11.2025 № 3008

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 224732,9 | 71199,5 |  | 73610,2 | 369542,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 95769,3 | 20949,3 |  | 17732,9 | 134451,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 128881,5 | 29253,5 |  | 55727,0 | 213862,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 20996,7 |  | 150,3 | 21147,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 82,1 | 0,0 |  | 0,0 | 82,1 |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 204210,7 | 57885,6 |  | 63296,2 | 325392,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 76093,0 | 7635,4 |  | 7418,9 | 91147,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 128117,7 | 29253,5 |  | 55727,0 | 213098,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 20996,7 |  | 150,3 | 21147,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Участник муниципальной программы Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 8398,1 | 6119,0 |  | 5119,0 | 19636,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8398,1 | 6119,0 |  | 5119,0 | 19636,1 |
| 4 | Участник муниципальной программы Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10405,0 | 6625,0 |  | 4625,0 | 21655,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 10405,0 | 6625,0 |  | 4625,0 | 21655,0 |
| 5 | Участник муниципальной программы Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 265,0 | 100,0 |  | 100,0 | 465,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 139,5 | 100,0 |  | 100,0 | 339,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 115,5 | 0,0 |  | 0,0 | 115,5 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 |
| 6 | Участник муниципальной программы Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 169,0 | 20,0 |  | 20,0 | 209,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 45,2 | 20,0 |  | 20,0 | 85,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 104,3 | 0,0 |  | 0,0 | 104,3 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 19,5 | 0,0 |  | 0,0 | 19,5 |
| 7 | Участник муниципальной программы Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 830,9 | 450,0 |  | 450,0 | 1730,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 582,7 | 450,0 |  | 450,0 | 1482,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 231,6 | 0,0 |  | 0,0 | 231,6 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 16,6 | 0,0 |  | 0,0 | 16,6 |
| 8 | Участник муниципальной программы Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 454,3 | 0,0 |  | 0,0 | 454,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 105,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 312,4 | 0,0 |  | 0,0 | 312,4 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 0,0 |  | 0,0 | 36,0 |
| 9 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 188158,3 | 51941,5 | 57803,1 |  | 297902,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 60040,6 | 2077,6 | 2312,1 |  | 64430,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 128117,7 | 29023,2 | 55491,0 |  | 212631,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 20840,7 | 0,0 |  | 20840,7 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» | всего, в том числе | 1091,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1091,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 245,3 | 0,0 | 0,0 |  | 245,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 763,8 | 0,0 | 0,0 |  | 763,8 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 82,1 | 0,0 | 0,0 |  | 82,1 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе | 35483,4 | 19258,1 | 15807,1 |  | 70548,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 35483,4 | 18871,8 | 15420,8 |  | 69776,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 230,3 | 235,9 |  | 446,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 156,0 | 150,3 |  | 306,3 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

».

Приложение 3

к  постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа от 06.11.2025 № 3008

«Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  | 188158,3 |  | 51941,5 |  | 57803,1 |
| 1.1 | Результат: разработана проектная документация на строительство газовых сетей | Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | 13326,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Результат: построены газовые сети | Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству газовых сетей | 21 995,3 | 15750,0 |  | 57803,1 |  |
| 1.3 | Результат: разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 25817,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3450,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5449,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Результат: проведены работы по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 687,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Исполнение судебных актов | 15486,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 29101,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 646,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3979,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 36191,5 |  | 0,0 |  |
|  |  | Расходы на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 32906,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 35071,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 240,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» |  |  |  | 1091,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Перцевского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | 149,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Сидоровского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | 446,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского территориального управления администарции Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Ростиловского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | 330,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Комьянского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | 165,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  | - 35483,4 | 19258,1 | 15807,1 |
| 1.1 | Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда | Расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с разработкой проектов по сносу аварийных домов и сносом аварийных домов | 993,1 | 1610,0 | 1610,0 |
| 1.2 | Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей | Расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей | Выплаты физическим лицам | Направление социальных выплат молодым семьям | 0,0 | 449,2 | 449,2 |
| 1.3 | Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | Расходы на выполнение обязательств по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием жилищного фонда | 27184,3 | 16195,9 | 12744,9 |
|  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Субсидия НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» | 3400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений в рамках областной адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Предоставление субсидии юридическим лицам | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «КГБ» | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.4 | Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | Расходы на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | Расходы на ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию и устройству объектов коммунальной инфраструктуры | 7306,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на выполнение работ, связанных с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры | Предоставление субсидии юридическим лицам | Субсидия на финансовое возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на содержание и ремонт сетей газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей газоснабжения | 0.0 | 303,0 | 303,0 |
| 1.6 | Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | Расходы на подключение, модернизацию, переустройство систем электро-, газоснабжения объектов недвижимости | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договоров по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 4

к  постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа от 06.11.2025 № 3008

«Приложение 1 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 31.10.2024 № 3 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2027 |
| Куратор проекта | Казунин А.В., заместитель главы Грязовцекого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Козенкова С.В., начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области», Региональный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», Региональный проект «Газификация Вологодской области» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 307 единиц к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | единиц | 0 | 77 | 219 | 307 |
| 2 | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10300 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | человек | 5527 | 15627 | 15827 | 15827 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| - № п/п | - Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | - Единица измерения | - Базовое значение | - Значение показателя по годам реализации |  |  | - Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 307 единиц к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Результат: разработана проектная документация на строительство газовых сетей | - единиц | - 1 | - 13 | - 0 | - 0 | - Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения |
| - 1.2 | - Результат: построены газовые сети | - км | - 0 | - 2,6 | - 2,6 | - 8,4 | - Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения |
| - 2. | - Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10300 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Результат: разработана проектная документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | - единиц | - 6 | - 4 | - 0 | - 0 | - Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |
| - 2.2 | - Результат: проведены работы по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | - единиц | - 6 | - 2 | - 1 | - 0 | - Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |

- 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в том числе | 188 158,3 | 51941,5 | 57803,1 | 297902,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 60040,6 | 2077,6 | 2312,1 | 64430,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 128117,7 | 29023,2 | 55491,0 | 233472,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 20840,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 307 единицы к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: разработана проектная документация на строительство газовых сетей всего, в том числе | 13326,6 | 0,0 | 0,0 | 13326,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2932,4 | 0,0 | 0,0 | 2932,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10394,2 | 0,0 | 0,0 | 10394,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: построены газовые сети всего, в том числе | 21995,3 | 15750,0 | 57803,1 | 95548,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 879,8 | 630,0 | 2312,1 | 3821,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21115,5 | 15120,0 | 55491,0 | 91726,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10300 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат: разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения всего, в том числе | 34716,6 | 0,0 | 0,0 | 34716,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 34716,6 | 0,0 | 0,0 | 34716,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Результат: проведены работы по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения всего, в том числе | 118119,8 | 36191,5 | 0,0 | 154311,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 21511,8 | 1447,6 | 0,0 | 22959,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 96608,0 | 34743,9 | 0,0 | 131351,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 307 единиц к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: разработана проектная документация на строительство газовых сетей | Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | 13326,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: построены газовые сети | Расходы на проектирование и строительство сетей газоснабжения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей |  | Выполнение работ по строительству газовых сетей | 21995,3 | 15750,0 | 57803,1 |
| 2. | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10300 человек к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 25817,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5449,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Результат: проведены работы по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 687,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | исполнение судебных актов | 15486,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения и водоотведения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 29101,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 646,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3979,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 36191,5 | 0,0 |
|  |  | Расходы на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 32906,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 35071,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору | 240,7 | 0,0 | 0,0 |

6. Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана Владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | единиц | возрастающий | накопительный | Кд | Кд - количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, единиц | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании проектной документации | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | человек | возрастающий | накопительный | Ч | Ч - численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), человек | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа , на основании данных ресурсоснабжающей организации | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |

8. Дополнительная информация о проекте

Отсутствует

- ».

Приложение 5

к  постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 06.11.2025 № 3008

«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 35483,4 | 19258,1 | 15807,1 | 70 548,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 35483,4 | 18871,8 | 15420,8 | 69776,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 230,3 | 236,0 | 466,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 156,0 | 150,3 | 306,3 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе | 993,1 | 1610,0 | 1610,0 | 4213,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 993,1 | 1610,0 | 1610,0 | 4213,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей, всего в том числе | 0,0 | 449,2 | 449,2 | 898,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 62,9 | 62,9 | 125,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 230,3 | 236,0 | 466,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 156,0 | 150,3 | 306,3 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда, всего в том числе | 27184,3 | 16195,9 | 12744,9 | 56125,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 27184,3 | 16195,9 | 12744,9 | 56125,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа, всего в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры, всего в том числе | 7306.0 | 700,0 | 700,0 | 8706.0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7306,0 | 700,0 | 700,0 | 8706,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе | 3,0 | 303,0 | 303,0 | 609,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 303,0 | 303,0 | 606,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».