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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	01.07.2026
	№
	1736


                             г. Грязовец  
О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.11.2024 № 3158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»
В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 29.04.2026 № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 11.12.2025 № 89 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» 
Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.11.2024 № 3158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» следующие изменения:
1.1.Раздел I. «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы»  дополнить  семнадцатым абзацем:
«- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет» в сфере коммунального хозяйства» (приложение 4 к муниципальной программе).».
1.2. В разделе II. «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»:
- пункт 1 «Основные положения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
- пункт 3 «Структура муниципальной программы » изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
- пункт 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.3. Пункт 4, пункт 5 Приложения 3 к муниципальной программе «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.4. Дополнить приложением 4 к муниципальной программе «Паспорт муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Народный бюджет»  в сфере коммунального хозяйства» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа                 С.В. Козенкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.
Временно исполняющий полномочия

главы Грязовецкого муниципального округа                                              Л.Н. Крутикова
Приложение 1
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
«1. Основные положения
	Куратор муниципальной  программы 
	Казунин Андрей Васильевич, временно исполняющий полномочия главы Грязовецкого муниципального округа 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа

	Соисполнители муниципальной  программы 
	нет

	Участники муниципальной программы
	Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	
	Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа

	Период  реализации муниципальной программы 
	2025-2027 годы

	Цели муниципальной  программы 
	Цель  1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры»

	Направления
	нет

	Связь с  национальными целями развития Российской Федерации
	«Комфортная и безопасная среда для жизни»

	Связь  с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области
	Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»


».

Приложение 2
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
 «3. Структура муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование 

структурного элемента
	Ответственный

за разработку и реализацию структурного элемента
	Период 

реализации

(год начала – год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1


	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа»
	Управление  строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	2025-2027
	Задача 1 «Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 77 единицы к концу 2027 года»
	Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация»

	
	
	
	
	Задача 2 «Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года»
	Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры

	1.2
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» 
	Управление  строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, 

Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Ростиловское  территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	2025
	Задача 1 «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно»
	Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	1.3
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет» в сфере коммунального хозяйства» 
	Управление  строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, 

Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	2026
	Задача 1 «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно»
	Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры

	
	
	
	
	
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление  строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа, 

Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого   муниципального округа, 

Грязовецкое территориальное управление администрации  Грязовецкого муниципального округа,

Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа,

Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа,

Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа,

Сидоровское территориальное управления администрации Грязовецкого муниципального округа, Юровское  территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	2025-2030
	Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения»
	Площадь снесенных аварийных домов

	
	
	
	
	Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры»
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения


».
Приложение 3
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа
	№
п/п
	Наименование 
муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год


	2027 год

	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры 
Грязовецкого муниципального округа  Вологодской области»                                         
	всего, в том числе
	235032,1
	44877,5
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	318635,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	119058,6
	43222,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	201006,9

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	115894,4
	1432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	117326,8

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	79,1
	223,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	302,1

	2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	216110,3
	27644,9
	8049,1
	8049,1
	0,0
	0,0
	259853,4

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	100905,4
	27644,9
	8049,1
	8049,1
	0,0
	0,0
	144648,5

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	115204,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115204,9

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Участник муниципальной программы  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	7583,2
	6021,6
	6129,0
	6129,0
	0,0
	0,0
	25862,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	7583,2
	6021,6
	6129,0
	6129,0
	0,0
	0,0
	25862,8

	4
	Участник муниципальной программы  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	9803,7
	9591,3
	4925,0
	4925,0
	0,0
	0,0
	29245,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	9803,7
	8686,6
	4925,0
	4925,0
	0,0
	0,0
	28340,3

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	819,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	819,8

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0,0
	84,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	84,9

	5
	Участник муниципальной программы  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	198,6
	328,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	726,6

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	73,3
	199,4
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	472,7

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	115,3
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	330,3

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	10,0
	13,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23,6

	6
	Участник муниципальной программы  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	149,0
	288,8
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	517,8

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	25,2
	102,2
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	207,4

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	104,3
	124,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	228,7

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	19,5
	62,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81,7

	7
	Участник муниципальной программы  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	771,3
	514,7
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	1366,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	567,8
	238,8
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	886,6

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	189,9
	248,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	438,7

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	13,6
	27,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,7

	8
	Участник муниципальной программы  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	416,0
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	536,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	100,0
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	220,0

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	280,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	280,0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	36,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,0

	9
	Участник муниципальной программы  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа
	всего, в том числе
	0,0
	448,2
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	528,2

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	288,6
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	368,6

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	124,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	124,4

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	0,0
	35,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,2

	10
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» 
	всего, в том числе
	178035,1
	18759,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	196794,3

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	62830,1
	18759,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81589,3

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	115205,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115205,0

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» 
	всего, в том числе
	984,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	984,9

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216,4

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	689,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	689,4

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	79,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79,1

	12
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет»  сфере коммунального хозяйства»
	всего, в том числе
	0,0
	2855,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2855,2

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	1199,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1199,8

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	1432,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1432,4

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	223,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	223,0

	13
	Комплекс процессных мероприятий  «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	всего, в том числе
	56012,1
	23263,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	118001,4

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	56012,1
	23263,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	118001,4

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.».
Приложение 4
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
«Приложение 2 к паспорту 
муниципальной программы
«ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Наименование расходов 
	Направление расходов 


	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа»
	178035,1
	18759,2
	0,0

	1.1
	Результат:  разработана проектная документация на строительство газовых сетей
	Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей 
	Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей
	10662,8
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на проектирование и строительство сетей газоснабжения
	
	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей
	2499,3
	0,0
	0,0

	1.2
	Результат: построены  газовые сети

	Расходы на проектирование и строительство сетей газоснабжения
	Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору
	433,1
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на проектирование и строительство распределительных газовых сетей
	
	Выполнение работ по строительству газовых сетей
	16208,3
	0,0
	0,0

	1.3
	Результат: разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции,  модернизации, капитального ремонта  объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа
	Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию  объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	19461,0
	14852,6
	0,0

	
	
	
	Мероприятия, включенные  в проектную часть по решению Проектного комитета
	Выполнение работ по разработке проектной документации  по  капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	7356,6
	3906,6
	0,0

	
	
	
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Выполнение работ по разработке проектной документации   на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	5449,5
	0,0
	0,0

	1.4
	Результат: проведены работы по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Расходы на осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта  объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа
	Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору
	687,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Исполнение судебных актов
	16986,5
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения и водоотведения
	Мероприятия, включенные  в проектную часть по решению Проектного комитета
	Выполнение работ по строительству реконструкции, модернизации, объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	4317,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Выполнение работ по  капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	30043,3


	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору
	646,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	1960,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период
	Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	30728,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	Мероприятия, включенные  в проектную часть по решению Проектного комитета
	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения
	30354,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору
	240,7
	0,0
	0,0

	2
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта 

«Народный бюджет «Коммунальное хозяйство»
	984,9
	0,0
	0,0

	2.1
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского территориального управления  администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов  на территории Перцевского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	149,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Результат:  реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов на  территории  Сидоровского  территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	400,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов  на территории Ростиловского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	271,3
	0,0
	0,0

	2.4
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов на  территории Комьянского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	164,6
	0,0
	0,0

	3
	Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта 

«Народный бюджет» в сфере коммунального хозяйства»
	0,0
	2855,2
	0,0

	3.1
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Грязовецкое  администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов  на территории Грязовецкого территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	0,0
	1666,3
	0,0

	3.2
	Результат:  реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Комьянское администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов на  территории  Комьянского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	0,0
	228,0
	0,0

	3.3
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Перцевское администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов  на территории Перцевского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	0,0
	248,8
	0,0

	3.4
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Ростиловское администрации Грязовецкого муниципального округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов на  территории Ростиловского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	0,0
	474,7
	0,0

	3.5
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Юровское администрации Грязовецкого муниципального округа

	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета
	Исполнение контрактов на  территории Юровского территориального управления
Грязовецкого муниципального округа
	0,0
	237,4
	0,0


ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий 
муниципальной программы 
	№ 

п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата)
	Наименование расходов 
	Направление расходов


	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	2028

 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	56012,1
	23263,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0

	1.1
	Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе
	Расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с разработкой проектов по сносу аварийных домов и сносом аварийных домов
	360,3
	0,0
	900,00
	900,00
	0,0
	0,0

	1.2
	Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей
	Расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей
	Выплаты физическим лицам
	Направление социальных выплат молодым семьям
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3


	Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда


	Расходы на выполнение обязательств по содержанию и приобретению  муниципального жилищного фонда


	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием жилищного фонда
	22197,0
	17732,9
	15381,0
	15381,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на финансовое обеспечение затрат Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Грязовецкого муниципального округа (ремонт крыши)
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области»
	3399,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «КГБ»
	400,0
	250,0
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Результат: выполнены обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений за счет средств федерального, областного, местного бюджета
	0,0
	3818,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	Расходы на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа 
	12,0
	0,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры
	Расходы на  ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг 
	Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию и устройству объектов коммунальной инфраструктуры
	4020,8
	668,3
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на выполнение работ, связанных с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры
	2594,0
	600,0
	1219,1
	1219,1
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на содержание и ремонт сетей газоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг 
	Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей газоснабжения
	3,1
	193,5
	803,0
	803,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы, направленные на пополнение муниципальной собственности объектами коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение судебных актов
	5025,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на погашение кредиторской задолженности МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» за потребленный природный газ ООО «Газпроммежрегионгаз Вологда»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Внесение платы за потребленные коммунальные услуги 
	18000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе
	Расходы на подключение, модернизацию, переустройство систем электро-, газоснабжения объектов недвижимости
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение договоров по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».

Приложение 5
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа
	№ 
п/п
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего, в том числе
	56012,1
	23263,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	118001,4

	
	собственные доходы бюджета округа
	56012,1
	23263,1
	19363,1
	19363,1
	0,0
	0,0
	118001,4

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе
	360,3
	0,0
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0
	2160,3

	
	собственные доходы бюджета округа
	360,3
	0,0
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0
	2160,3

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей, всего в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда, всего в том числе
	25996,9
	17982,9
	15781,0
	15781,0
	0,0
	0,0
	75541,8

	
	собственные доходы бюджета округа
	25996,9
	17982,9
	15781,0
	15781,0
	0,0
	0,0
	75541,8

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа, всего в том числе
	12,0
	0,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	612,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	12,0
	0,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	612,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	0,0

	1.5.
	Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры, всего в том числе
	29642,9
	1461,8
	2382,1
	2382,1
	0,0
	0,0
	35868,9

	
	собственные доходы бюджета округа
	29642,9
	1461,8
	2382,1
	2382,1
	0,0
	0,0
	35868,9

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Результат: выполнены обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего в том числе
	0,0
	3818,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3818,4

	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса 
процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат)
	Наименование расходов
	Тип мероприятия

	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	    8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения»

	1.1
	Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе
	Расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с разработкой проектов по сносу аварийных домов и сносом аварийных домов
	360,3
	0,0
	900,0
	900,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей
	Расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей
	Выплаты физическим лицам
	Направление социальных выплат молодым семьям
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	                   0,0
	0,0

	1.3
	Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда
	Расходы на выполнение обязательств по содержанию и приобретению  муниципального жилищного фонда

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием жилищного фонда
	22197,0
	17732,9
	15381,0
	15381,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на финансовое обеспечение затрат Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Грязовецкого муниципального округа (ремонт крыши)
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области»
	3399,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «КГБ»
	400,0
	250,0
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Результат: выполнены обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений за счет средств федерального, областного, местного бюджетов
	0,0
	3818,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры»
	
	
	

	2.1
	Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	Расходы на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа 
	12,0
	0,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры
	Расходы на  ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг 
	Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию и устройству объектов коммунальной инфраструктуры
	4020,8
	668,3
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Предоставление субсидии юридическим лицам
	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на выполнение работ, связанных с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры
	2594,0
	600,0
	1219,1
	1219,1
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на содержание и ремонт сетей газоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг 
	Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей газоснабжения
	3,1
	193,5
	803,0
	803,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы, направленные на пополнение муниципальной собственности объектами коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение судебных актов
	5025,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Расходы на погашение кредиторской задолженности МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» за потребленный природный газ ООО «Газпроммежрегионгаз Вологда»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Внесение платы за потребленные коммунальные услуги 
	18000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе
	Расходы на подключение, модернизацию, переустройство систем электро-, газоснабжения объектов недвижимости
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Исполнение договоров по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».

Приложение 6
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального округа 
от 01.07.2026  № 1736
«Приложение 4  к муниципальной программе 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Основные положения
	Наименование проекта
	«Народный бюджет» в сфере коммунального хозяйства»

	Основание для открытия проекта
	Протокол заседания проектного комитета от 09.06.2026 № 8

	Сроки реализации проекта
	01.01.2026 - 31.12.2026

	Куратор проекта
	А.В. Казунин, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию

	Руководитель проекта
	С.В. Козенкова, начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа

	Связь с муниципальными программами округа
	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

	Связь с государственными программами области, региональными проектами
	Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», Региональный проект «Поддержка местных инициатив населения области»


2.  Показатели проекта

	№ п/п
	Задачи, показатели проекта
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам реализации

	
	
	
	2023 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно

	1.1
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства
	%
	0
	100
	0
	0


3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам реализации
	Связь с показателем проекта

	
	
	
	2023 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.

	1.1
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа


	единиц
	0
	1
	0
	0
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства

	1.2
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства  на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа


	единиц
	0
	1
	0
	0
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства

	1.3
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа


	единиц
	0
	1
	0
	0
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере -коммунального хозяйства

	1.4
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа


	единиц
	0
	2
	0
	0
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства

	1.5
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа


	единиц
	0
	1
	0
	0
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего по проекту, в т.ч.
	2855,2
	0,0
	0,0
	2855,2

	
	собственные доходы бюджета округа
	1199,8
	0,0
	0,0
	1199,8

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	1432,4
	
	
	1432,4

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	223,0
	0,0
	0,0
	223,0

	1
	Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно

	1.1.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа всего, в том числе
	1666,3
	0,0
	0,0
	1666,3

	
	собственные доходы бюджета округа
	761,6
	0,0
	0,0
	761,6

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	819,8
	0,0
	0,0
	819,8

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	84,9
	0,0
	0,0
	84,9

	1.2.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа всего, в том числе
	228,0
	0,0
	0,0
	228,0

	
	собственные доходы бюджета округа
	99,4
	0,0
	0,0
	99,4

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	115,0
	0,0
	0,0
	115,0

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	13,6
	0,0
	0,0
	13,6

	1.3.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа всего, в том числе
	248,8
	0,0
	0,0
	248,8

	
	собственные доходы бюджета округа
	62,2
	0,0
	0,0
	62,2

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	124,4
	0,0
	0,0
	124,4

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	62,2
	0,0
	0,0
	62,2

	1.4.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа всего, в том числе
	474,7
	0,0
	0,0
	474,7

	
	собственные доходы бюджета округа
	198,8
	0,0
	0,0
	198,8

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	248,8
	0,0
	0,0
	248,8

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	27,1
	0,0
	0,0
	27,1

	1.5.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа всего, в том числе
	237,4
	0,0
	0,0
	237,4

	
	собственные доходы бюджета округа
	77,8
	0,0
	0,0
	77,8

	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	124,4
	0,0
	0,0
	124,4

	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
	35,2
	0,0
	0,0
	35,2


5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) проекта
	Наименование расходов
	Направление расходов
	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно

	1.1.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета
	Заключение контрактов на территории ТУ Грязовецкое

Грязовецкого округа
	1666,3
	0,0
	0,0

	1.2.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета
	Заключение контрактов на территории ТУ Комьянское

Грязовецкого округа
	228,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета
	Заключение контрактов на территории ТУ Перцевское

Грязовецкого округа
	248,8
	0,0
	0,0

	1.4.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета
	Заключение контрактов на территории ТУ Ростиловское

Грязовецкого округа
	474,7
	0,0
	0,0

	1.5.
	Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа
	Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»
	Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета
	Заключение контрактов на территории ТУ Юровское

Грязовецкого округа
	237,4
	0,0
	0,0


6. Члены рабочей группы

	№ п/п
	Роль в проекте (обязанности)
	ФИО
	Должность

	1
	2
	3
	4

	1.
	Куратор проекта
	Казунин А.В.
	Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию

	2.
	Руководитель проекта
	Козенкова С.В.
	Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа

	3.
	Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ)
	Калмыков А.В.
	Начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа

	4.
	Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ)
	Серова С.В.
	Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа

	5.
	Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ)
	Богословская Н.В.
	Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа

	6.
	Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ)
	Суркова С.А.
	Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа

	7.
	Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ)
	Глазова В.И.
	Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа


7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Тип показателя

(возрастающий/ постоянный/ убывающий)
	Метод расчета (накопительный итог/ дискретный)
	Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю
	Переменные, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных

	1
	Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства
	%
	постоянный
	дискретный
	Дрп=(Чрп/Чпп)*100% 
	Дрп- доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства, единиц
	Расчет по формуле
	Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа

Козенкова С.В.

	
	
	
	
	
	
	Чрп – число реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет», единиц
	Акты выполненных работ
	

	
	
	
	
	
	
	Чпп  - число поддержанных проектов Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства, единиц
	Постановление Правительства Вологодской области
	


8. Дополнительная информация о проекте

	(отсутствует)


».


