АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 11.08.2026 | № | 2119 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 1 октября 2024 г. № 2730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24.06.2026 № 42 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 11.12.2025 № 89 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.10.2024 № 2730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» следующие изменения:

1.1. В разделе II «Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»:

- пункт 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 4                             к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 к муниципальной программе:

1.4.1. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»:

- раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                   за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                                 Н.Н. Головчак

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 |
| --- | --- |

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 197068,6 | 76665,5 | 65619,5 | 92942,8 | 0,0 | 0,0 | 432296,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 66428,8 | 64101,0 | 58820,3 | 61108,4 | 0,0 | 0,0 | 250458,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 130639,8 | 11064,5 | 6799,2 | 7800,4 | 0,0 | 0,0 | 156303,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 130476,7 | 7230,3 | 8921,9 | 10166,7 | 0,0 | 0,0 | 156795,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11625,5 | 5502,4 | 7194,0 | 8438,8 | 0,0 | 0,0 | 32760,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 124034,9 |
| 3 | Соисполнитель муниципальной программы управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15772,3 | 14181,7 | 10292,6 | 10292,6 | 0,0 | 0,0 | 50539,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3983,7 | 4845,1 | 5221,3 | 5221,3 | 0,0 | 0,0 | 19271,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 9336,6 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 31267,8 |
| 4 | Участник муниципальной программы Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15317,0 | 21226,6 | 15178,1 | 34526,5 | 0,0 | 0,0 | 86248,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 15317,0 | 19726,6 | 15178,1 | 15952,2 | 0,0 | 0,0 | 66173,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 742,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17831,5 | 0,0 | 0,0 | 17831,5 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 5 | Участник муниципальной программы Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 18500,2 | 17351,4 | 14851,4 | 21581,5 | 0,0 | 0,0 | 72284,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 18500,2 | 17351,4 | 14851,4 | 15120,6 | 0,0 | 0,0 | 65823,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 258,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6202,5 | 0,0 | 0,0 | 6202,5 |
| 6 | Участник муниципальной программы Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3505,0 | 3188,1 | 3188,1 | 3188,1 | 0,0 | 0,0 | 13069,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3505,0 | 3188,1 | 3188,1 | 3188,1 | 0,0 | 0,0 | 13069,3 |
| 7 | Участник муниципальной программы Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3681,0 | 3405,2 | 3405,2 | 3405,2 | 0,0 | 0,0 | 13896,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3681,0 | 3405,2 | 3405,2 | 3405,2 | 0,0 | 0,0 | 13896,6 |
| 8 | Участник муниципальной программы Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3246,0 | 3647,6 | 3347,6 | 3347,6 | 0,0 | 0,0 | 13588,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3246,0 | 3647,6 | 3347,6 | 3347,6 | 0,0 | 0,0 | 13288,8 |
| 9 | Участник муниципальной программы Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2481,0 | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 | 0,0 | 0,0 | 10285,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2481,0 | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 | 0,0 | 0,0 | 10285,8 |
| 10 | Участник муниципальной программы Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4089,4 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 0,0 | 0,0 | 15588,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 4089,4 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 0,0 | 0,0 | 15588,4 |
| 11 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 171993,3 | 52278,7 | 45921,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270193,9 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 53142,1 | 49050,8 | 44194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146386,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122307,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 13 | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 25075,3 | 24386,7 | 19697,6 | 19697,6 | 0,0 | 0,0 | 88857,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13286,7 | 15050,1 | 14626,3 | 14626,3 | 0,0 | 0,0 | 57589,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 9336,6 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 31267,8 |
| 15 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

».

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 «Приложение 2 к паспорту муниципальной программы |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной

части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 230,0 | 101,4 | 0,0 |
|  |  | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 35800,4 | 39285,5 | 37000,0 |
| 1.1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 11794,5 | 10791,9 | 6822,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 122313,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 1489,9 | 1799,9 | 1799,9 |
| 1.1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 365,1 | 300,0 | 300,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характери-стика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлени-ем регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципаль-ным маршрутам в границах Грязовецкого муниципаль-ного округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных пассажир-ских перевозок автомобиль-ным транспор-том по регулируе-мым тарифам по муниципа-льным маршрутам в границах Грязовец-кого муниципального округа | 1696,4 | 4250,8 | 4860,0 | 4860,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-ких организаций), индивидуаль-ным предпринима-телям, физическим лицам – производите-лям товаров, работ, услуг | Субсидии юридическим лицам | Расходы на поддержку субъектов МСП, осуществляющих регулярные пассажирс-кие перевозки автомобиль-ным транспортом по регулируе-мым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовец-кого муниципального округа | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципаль-ных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных пассажирс-ких перевозок автомобиль-ным транспор-том по регулируе-мым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовец-кого муниципального округа | 12279,8 | 9725,6 | 5282,6 | 5282,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспече-нию транспорт-ного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | 9303,0 | 10205,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципальн-ого округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспорт-ных средств | 42,2 | 120,3 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иное | Уплата транспорт-ного налога за транспорт-ные средства | 33,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания железнодорож-ного транспорта, обеспечиваю-щего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на содержание и обслужива-ние железнодо-рожного транспорта, обеспечивающего транспорт-ное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобиль-ных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобиль-ных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8066,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобиль-ных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1799,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на развитие транспортной инфраструк-туры на сельских территориях | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобиль-ных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26078,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

».

|  | Приложение 3 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 |
| --- | --- |

«4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 171993,3 | 52278,7 | 45921,9 | 270193,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 53142,1 | 49050,8 | 44194,0 | 146386,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 122307,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в т.ч. | 36030,4 | 39386,9 | 37000,0 | 112417,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 36030,4 | 39386,9 | 37000,0 | 112417,3 |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, всего в т.ч. | 135597,8 | 12591,8 | 8621,9 | 156811,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16746,6 | 9363,9 | 6894,0 | 33004,5 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 122307,0 |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры, всего в т.ч. | 365,1 | 300,0 | 300,0 | 965,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 365,1 | 300,0 | 300,0 | 965,1 |

».

|  | Приложение 4 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 |
| --- | --- |

«5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 230,0 | 101,4 | 0,0 |
|  |  | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 35800,4 | 39285,5 | 37000,0 |
| 1.2. | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 11794,5 | 10791,9 | 6822,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 122313,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 1489,9 | 1799,9 | 1799,9 |
| 1.3. | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 365,1 | 300,0 | 300,0 |

».

|  | Приложение 5 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 |
| --- | --- |

«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 25075,3 | 24386,7 | 19697,6 | 19697,6 | 0,0 | 0,0 | 88857,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 13286,7 | 15050,1 | 14626,3 | 14626,3 | 0,0 | 0,0 | 57589,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 9336,6 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 31267,8 |
| 1.1. | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | 13976,2 | 14016,4 | 10142,6 | 10142,6 | 0,0 | 0,0 | 48277,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2187,6 | 4679,8 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 17010,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 9336,6 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 31267,8 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего в том числе | 9303,0 | 10205,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 | 38318,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9303,0 | 10205,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 | 38318,0 |
| 1.3. | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | 75,9 | 165,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 541,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 75,9 | 165,3 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 541,2 |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего в том числе | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1720,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1720,2 |

».

|  | Приложение 6 к постановлению администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.08.2026 № 2119 |
| --- | --- |

«5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименова-ние расходов | Тип мероприя-тия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных пассажирс-ких перевозок автомобиль-ным транспортом по регулируе-мым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовец-кого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципально-го контракта на выполнение работ, связанных с осуществлени-ем регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципаль-ного округа | 1696,4 | 4250,8 | 4860,0 | 4860,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии юридичес-ким лицам (кроме некоммерче-ских организаций), индивидуальным предприни-мателям, физическим лицам – производи-телям товаров, работ, услуг | Субсидии Юридичес-ким лицам | Расходы на поддержку субъектов МСП, осуществляю-щих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципально-го округа | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на организацию транспорт-ного обслужива-ния населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципаль-ного контракта на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципально-го округа | 12279,8 | 9725,6 | 5282,6 | 5282,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспече-нию транспорт-ного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципально-го контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенны-ми вдоль Монзенской железной дороги | 9 303,0 | 10205,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслужива-ния автомобиль-ных транспорт-ных средств, используе-мых на регулярных пассажирс-ких перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовец-кого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 42,2 | 120,3 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 33,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на обеспечение содержания и обслужива-ния железнодо-рожного транспорта, обеспечивающего транспорт-ное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципально-го контракта на содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположен-ными вдоль Монзенской железной дороги | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».