УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2730

в редакции постановления администрации Грязовецкого муниципального округа от 25.03.2025

№808; от 07.05.2025 №1259; от 20.06.2025 №1685, от 17.09.2025 №2570; от 03.12.2025 № 3374; от 08.12.2025 № 3413; от  23.01.2026 № 153; от  06.02.2026 № 252; от  16.04.2026 № 1037,  от  01.06.2026 № 1445

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортной системы 
Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

(далее - муниципальная программа)

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

- Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 30.07.2024 № 924;

- Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 113.

2. К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

3. В рамках муниципальной программы на решение задач Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в сфере транспорта и дорожной сети направлены:

муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 1 к муниципальной программе),

комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» (приложение 2 к муниципальной программе),

комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 3 к муниципальной программе).

- II. Паспорт муниципальной программы

- «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Казунин А.В., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2030 года». Цель 2 муниципальной программы: «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа до 1,28 % к концу 2030 года». |
| Направления | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Отсутствует |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 28,4 | 2023 | 42,7 | 56,85 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2 | Цель 2 муниципальной программы: «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа 1,28 % к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа | % | 1,35 | 2023 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.».

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7 % к концу 2027 года | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2028-2030 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7 % к концу 2030 года | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

».

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 197068,6 | 72360,0 | 65619,5 | 92942,8 | 0,0 | 0,0 | 427990,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 66428,8 | 64060,7 | 58820,3 | 61108,4 | 0,0 | 0,0 | 250418,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 130639,8 | 6799,2 | 6799,2 | 7800,4 | 0,0 | 0,0 | 152038,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 130476,7 | 7224,7 | 8921,9 | 10166,7 | 0,0 | 0,0 | 156790,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11625,5 | 5496,8 | 7194,0 | 8438,8 | 0,0 | 0,0 | 32755,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 124034,9 |
| 3 | Соисполнитель муниципальной программы управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15772,3 | 14181,7 | 10292,6 | 10292,6 | 0,0 | 0,0 | 50539,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3983,7 | 9110,4 | 5221,3 | 5221,3 | 0,0 | 0,0 | 23536,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 5071,3 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 27002,5 |
| 4 | Участник муниципальной программы Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15317,0 | 19426,6 | 15178,1 | 34526,5 | 0,0 | 0,0 | 84448,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 15317,0 | 17926,6 | 15178,1 | 15952,2 | 0,0 | 0,0 | 64373,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 742,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17831,5 | 0,0 | 0,0 | 17831,5 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 5 | Участник муниципальной программы Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 18500,2 | 14851,4 | 14851,4 | 21581,5 | 0,0 | 0,0 | 69784,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 18500,2 | 14851,4 | 14851,4 | 15120,6 | 0,0 | 0,0 | 63323,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 258,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6202,5 | 0,0 | 0,0 | 6202,5 |
| 6 | Участник муниципальной программы Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3505,0 | 3188,1 | 3188,1 | 3188,1 | 0,0 | 0,0 | 13069,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3505,0 | 3188,1 | 3188,1 | 3188,1 | 0,0 | 0,0 | 13069,3 |
| 7 | Участник муниципальной программы Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3681,0 | 3405,2 | 3405,2 | 3405,2 | 0,0 | 0,0 | 13896,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3681,0 | 3405,2 | 3405,2 | 3405,2 | 0,0 | 0,0 | 13896,6 |
| 8 | Участник муниципальной программы Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3246,0 | 3647,6 | 3347,6 | 3347,6 | 0,0 | 0,0 | 13588,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3246,0 | 3647,6 | 3347,6 | 3347,6 | 0,0 | 0,0 | 13288,8 |
| 9 | Участник муниципальной программы Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2481,0 | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 | 0,0 | 0,0 | 10285,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2481,0 | 2601,6 | 2601,6 | 2601,6 | 0,0 | 0,0 | 10285,8 |
| 10 | Участник муниципальной программы Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4089,4 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 0,0 | 0,0 | 15588,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 4089,4 | 3833,0 | 3833,0 | 3833,0 | 0,0 | 0,0 | 15588,4 |
| 11 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 171993,3 | 48773,2 | 45921,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266688,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 53142,1 | 45545,3 | 44194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142881,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122307,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 13 | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 25075,3 | 23586,7 | 19697,6 | 19697,6 | 0,0 | 0,0 | 88057,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13286,7 | 18515,4 | 14626,3 | 14626,3 | 0,0 | 0,0 | 60054,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11788,6 | 5071,3 | 5071,3 | 5071,3 | 0,0 | 0,0 | 27002,5 |
| 15 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.1 | Дд - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Дд=До/Д*100% | До | Протяженность дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, километров | Форма 3-ДГ(мо) |
|  |  |  | Д | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | Форма 3-ДГ(мо) |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, % | Дн=ЧНнс/ЧНо*100% | ЧНнс | Среднегодовая численность населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, человек | Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  |  |  | ЧНо | Среднегодовая общая численность населения Грязовецкого муниципального округа, человек | Официальная статистическая информация |

Приложение 2

- к паспорту муниципальной программы

- ХАРАКТЕРИСТИКА

- направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 230,0 | 101,4 | 0,0 |
|  |  | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 35800,4 | 37199,8 | 37000,0 |
| - 1.1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 11794,5 | 9372,1 | 6822,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 122313,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 1489,9 | 1799,9 | 1799,9 |
| 1.1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 365,1 | 300,0 | 300,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

- направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 1696,4 | 8693,8 | 4860,0 | 4860,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Субсидии юридическим лицам | Расходы на поддержку субъектов МСП, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 12279,8 | 5282,6 | 5282,6 | 5282,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 9303,0 | 9405,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 42,2 | 120,3 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 33,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8066,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1799,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26078,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Казунин А.В., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Козенкова С.В., начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 71,6 | 57,3 | 43,15 | 42,7 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 862,268 | 864,984 | 858,531 | 863,868 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | 9,3302 | 2,71 | 0,2 | 2,71 |  |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 1 | 3 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 171993,3 | 48773,2 | 45921,9 | 266688,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 53142,1 | 45545,3 | 44194,0 | 142881,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 122307,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в т.ч. | 36030,4 | 37301,2 | 37000,0 | 110331,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 36030,4 | 37301,2 | 37000,0 | 110331,6 |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, всего в т.ч. | 135597,8 | 11172,0 | 8621,9 | 155391,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16746,6 | 7944,1 | 6894,0 | 31584,7 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 118851,2 | 1727,9 | 1727,9 | 122307,0 |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры, всего в т.ч. | 365,1 | 300,0 | 300,0 | 965,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 365,1 | 300,0 | 300,0 | 965,1 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 230,0 | 101,4 | 0,0 |
|  |  | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 35800,4 | 37199,8 | 37000,0 |
| 1.2. | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 11794,5 | 9372,1 | 6822,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 122313,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 1489,9 | 1799,9 | 1799,9 |
| 1.3. | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 365,1 | 300,0 | 300,0 |

6. Члены рабочей группы

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана Владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Ответственный исполнитель проекта | Животова Елена Валериевна | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта | Калмыков Александр Владимирович | Начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участник проекта | Алексеев Роман Викторович | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6. | Участник проекта | Серова Светлана Витальевна | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 7. | Участник проекта | Богословская Наталья Владимировна | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 8. | Участник проекта | Суркова Светлана Алексеевна | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 9. | Участник проекта | Смирнов Олег Владимирович | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 10. | Участник проекта | Глазова Валентина Ивановна | Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ постоянный / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | убывающий | дискретный | Дд=Дн/Д*100% | Дн - Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, километров Д - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | Информация отдела благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании формы 3-ДГ(мо), реестра дорог общего пользования местного значения | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |

8. Дополнительная информация о проекте

(дополнительная информация о проекте отсутствует)

Приложение 2

к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий
 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»

- 1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| - Период реализации | 2025-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 год | - 2029 год | - 2030 год |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| 1.2 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2030 | километр | 201968 | 2023 | 268777,6 | 268777,6 | 265740,8 | 265740,8 | 265740,8 | 265740,8 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 2025-2030 | единиц | 126 | 2023 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2030 | единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 2025 | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

| № п/п | - Источник финансового обеспечения | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 год | - 2029 год | - 2030 год | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| 1 | - Всего, в том числе | - 25075,3 | - 23586,7 | - 19697,6 | - 19697,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 88057,2 |
|  | - собственные доходы бюджета округа | - 13286,7 | - 18515,4 | - 14626,3 | - 14626,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 61054,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - 11788,6 | - 5071,3 | - 5071,3 | - 5071,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 27002,5 |
| 1.1. | - Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | - 13976,2 | - 14016,4 | - 10142,6 | - 10142,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 48277,8 |
|  | - собственные доходы бюджета округа | - 2187,6 | - 8945,1 | - 5071,3 | - 5071,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 21275,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - 11788,6 | - 5071,3 | - 5071,3 | - 5071,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 27002,5 |
| 1.2 | - Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего в том числе | - 9303,0 | - 9405,0 | - 9405,0 | - 9405,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 37518,0 |
|  | - собственные доходы бюджета округа | - 9303,0 | - 9405,0 | - 9405,0 | - 9405,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 37518,0 |
| 1.3. | - Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | - 75,9 | - 165,3 | - 150,0 | - 150,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 525,9 |
|  | - собственные доходы бюджета округа | - 75,9 | - 165,3 | - 150,0 | - 150,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 525,9 |
| 1.4 | - Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего в том числе | - 1720,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1720,2 |
|  | - собственные доходы бюджета округа | - 1720,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 1720,2 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 1696,4 | 8693,8 | 4860,0 | 4860,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Субсидии юридическим лицам | Расходы на поддержку субъектов МСП, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 12279,8 | 5282,6 | 5282,6 | 5282,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 9 303,0 | 9405,0 | 9405,0 | 9405,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 42,2 | 120,3 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 33,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на содержание и обслуживание железнодорожного транспорта, обеспечивающего транспортное сообщение между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 1720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей

муниципальной программы (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 | ДР - доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | ДР=Рф/Рп*100% | Рф | Количество фактически выполненных рейсов, единиц | Расчет управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого округа на основании актов приемки выполненных работ, реестр муниципальных маршрутов |
|  |  |  | Рп | Количество запланированных рейсов, единиц | Муниципальный контракт |
| 1.2 | ДП - доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом, % | ДП=Пф/Пп*100% | Пф | Количество фактически выполненных поездок, единиц | Акты приемки выполненных работ |
|  |  |  | Пп | Количество запланированных поездок, единиц | Муниципальный контракт |

- Приложение 3 к муниципальной

программе

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий
 «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- 1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| - Период реализации | 2028-2030 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2025*год | - 2026* год | - 2027* год | - 2028 год | - 2029 год | - 2030 год |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | Задача 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 55,8 % к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 71,6 | - | - | - | 56,4 | 56,1 | 55,8 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2023 год | - 2025*год | - 2026* год | - 2027* год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 55,8% к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2028-2030 | км | 862,268 | 2023 | - | - | - | 864,984 | 864,984 | 864,984 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 2028-2030 | км | 9,3302 | 2023 | - | - | - | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | 2028-2030 | единиц | 3 | 2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025*год | - 2026* год | - 2027* год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 | 0,0 | 0,0 | 73245,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 | 0,0 | 0,0 | 46482,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 |
| 2.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35945,2 | 0,0 | 0,0 | 35945,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9182,1 | 0,0 | 0,0 | 9182,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 | 0,0 | 0,0 | 24034,0 |
| 2.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

- 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) |  | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025*год | - 2026* год | - 2027* год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 55,8% к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на содержание автомобильных дорог |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на ремонт автомобильных дорог |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8066,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1799,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26078,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа на юридическое обеспечение |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту комплекса процессных мероприятий

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 | Ддн - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Ддн=Дн/Д*100% | Дн | Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, километров | Информация отдела благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании формы 3-ДГ(мо) |
|  |  |  | Д | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | реестра дорог общего пользования местного значения |

*В рамках реализации муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта «Дорожная деятельность автомобильных дорог общего пользования местного значения»

».