### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,7 | 74,0 | 71,6 |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа | % | 1,36 | 1,38 | 1,35 |  |
| Подпрограмма 1 |
| 3 | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 15,6 | 9,3302 | 9,3302 |  |
| 4 | Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 6 | 3 | Продлен срок исполнения по договору на выполнение кадастровых работ на 2024 год, в связи с дополнительными работами и согласованием с собственниками земельных участков |
| Подпрограмма 2 |
| 5 | Количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | единиц | 16 | 16 | 16 |  |
| 6 | Количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях | рейсы | 198 | 198 | 198 |  |
| 7 | Количество поездок, выполняемых с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | поездки | 9 | 9 | 10,5 |  |
| 8 | Количество поставленных средств автотранспортных (автобусов) | единицы | 0 | 3 | 3 |  |

### Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 862,918 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществление содержания 862,268 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | Не учтены изменения, внесенные в перечень автомобильных дорог |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. «Осуществление содержания муниципальных дорог Грязовецкого территориального управления» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 60,498 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 60,498 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. «Осуществление содержания муниципальных дорог Вохтожского территориального управления» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 107,23 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 107,23 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. «Осуществление содержания муниципальных дорог Комьянского территориального управления» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 155,15 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 155,15 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. «Осуществление содержания муниципальных дорог Перцевского территориального управления» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 140,62 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществление содержания 139,82 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | Не учтены изменения, внесенные в перечень автомобильных дорог |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. «Осуществление содержания муниципальных дорог Ростиловского территориального управления» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 149,66 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 149,66 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. «Осуществление содержания муниципальных дорог Сидоровского территориального управления» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 110,87 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществление содержания 111,02 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | Не учтены изменения, внесенные в перечень автомобильных дорог |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. «Осуществление содержания муниципальных дорог Юровского территориального управления» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 138,89 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 138,89 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,700 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,700 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 10 | Мероприятие 1.1.9. «Прочистка придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,560 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,560 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 11 | Мероприятие 1.1.10. «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам № 80, № 82, № 95, № 97, № 109, № 107, № 113, № 115 по ул. Ленина г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 2,562 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 2,562 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 12 | Мероприятие 1.1.11. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,780 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,780 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 13 | Мероприятие 1.1.12. «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Гари Грязовецкого округа Вологодской области» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,250 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,250 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 14 | Мероприятие 1.1.13. «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево Грязовецкого округа Вологодской области» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,180 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,180 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 15 | Мероприятие 1.1.14. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,450 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,450 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 16 | Мероприятие 1.1.15. «Работы по содержанию автомобильных дорог п. Майский Грязовецкого округа Вологодской области» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,300 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,300 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 17 | Мероприятие 1.1.16. «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная д. Скородумка, д. Таршино Грязовецкого округа Вологодской области» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | осуществление содержания 0,230 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | осуществлено содержание 0,230 км автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | нет |
| 18 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составит 9,3302 км | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 9,3302 км | нет |
| 19 | Мероприятие 1.2.1. «Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,065 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,065 км | нет |
| 20 | Мероприятие 1.2.2. «Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,130 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,130 км | нет |
| 21 | Мероприятие 1.2.3. «Установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | дорожных знаков 16 шт; искусственных неровностей 8 шт | установлено дорожных знаков 16 шт; искусственных неровностей 8 шт | нет |
| 22 | Мероприятие 1.2.7. «Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | 05.05.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 3,300 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 3,300 км | нет |
| 23 | Мероприятие 1.2.8. «Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Соколовская и пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённых при строительстве объекта: "Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)"» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | 05.05.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 1,790 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 1,790 км | нет |
| 24 | Мероприятие 1.2.9. «Резервные средства на непредвиденные работы по ремонтам дорог» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | 05.05.2023 | 29.12.2023 | непредвиденные работы по ремонтам дорог на территории Грязовецкого муниципального округа | проведение проверки сметной стоимости – заключено 3 муниципальных контракта | нет |
| 25 | Мероприятие 1.2.10. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Колхозной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | 22.06.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,8237 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,8237 км | нет |
| 26 | Мероприятие 1.2.11. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | 22.06.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,5005 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,5005 км | нет |
| 27 | Мероприятие 1.2.12. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 22.06.2023 | 29.12.2023 | 22.06.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,621 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,621 км | нет |
| 28 | Мероприятие 1.2.13. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,203 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,203 км | нет |
| 29 | Мероприятие 1.2.14. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,807 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,807 км | нет |
| 30 | Мероприятие 1.2.15. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,620 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,620 км | нет |
| 31 | Мероприятие 1.2.16. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 06.10.2023 | 29.12.2023 | 06.10.2023 | 29.12.2023 | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составит 0,470 км | протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 0,470 км | нет |
| 32 | Основное мероприятие 1.3 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 6 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | подготовка 3 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры; 2 технических плана на сооружение (дорога); 1 контракт по выносу точек | Продлен срок испол-нения по договору на выпол-нение ка-дастровых работ на 2024 год, в связи с дополни-тельными работами и согласова-нием с собствен-никами земельных участков |
| 33 | Мероприятие 1.3.1. «Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 6 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | подготовка 3 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры; 2 технических плана на сооружение (дорога); 1 контракт по выносу точек | Продлен срок испол-нения по договору на выпол-нение ка-дастровых работ на 2024 год, в связи с дополни-тельными работами и согласова-нием с собствен-никами земельных участков |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» |
| 34 | Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление 198 рейсов в неделю по 16 муниципальным маршрутам | осуществлялось 198 рейсов в неделю по 16 муниципальным маршрутам | нет |
| 35 | Мероприятие 2.1.1. «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | осуществление 198 рейсов в неделю по 16 муниципальным маршрутам | осуществлялось 198 рейсов в неделю по 16 муниципальным маршрутам | нет |
| 36 | Основное мероприятие 2.2 «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | нет |
| 37 | Мероприятие 2.2.1. «Расходы на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом по путям необщего пользования в границах Грязовецкого муниципального округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | нет |
| 38 | Основное мероприятие 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 21.02.2023 | 29.12.2023 | поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами; 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | вагон находился в исправном техническом состоянии; 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | нет |
| 39 | Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание и ремонт пассажирского вагона» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 21.02.2023 | 29.12.2023 | поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами | вагон находился в исправном техническом состоянии | нет |
| 40 | Мероприятие 2.3.2. «Расходы на услуги по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и лесными посёлками» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | нет |
| 41 | Основное мероприятие 2.4 «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 10.11.2023 | 29.12.2023 | 10.11.2023 | 29.12.2023 | поставка 3 средств автотранспортных (автобусов); страхование, брендирование 3 единиц автобусов | поставлено 3 средства автотранспортных (автобуса) | нет |
| 42 | Мероприятие 2.4.1 «Расходы, связанные с приобретением, средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 10.11.2023 | 29.12.2023 | 10.11.2023 | 29.12.2023 | поставка 3 средств автотранспортных (автобусов); страхование, брендирование 3 единиц автобусов | поставлено 3 средства автотранспортных (автобуса) | нет |

### Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 29.12.2023 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 49492,0 | 127526,6 | 124448,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 40874,2 | 47634,1 | 46347,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8617,8 | 79892,5 | 78101,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 34167,4 | 99204,2 | 96126,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 32542,4 | 40933,0 | 39646,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1625,0 | 58271,2 | 56479,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство»; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 29904,0 | 39878,0 | 39509,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 29904,0 | 30566,1 | 30198,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 9311,9 | 9311,4 |
| Мероприятие 1.1.1. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Грязовецкого территориального управления» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Казенное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Коммунальное городское благоустройство» | всего, в том числе | 10318,0 | 11161,5 | 11159,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10318,0 | 11161,5 | 11159,4 |
| Мероприятие 1.1.2. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Вохтожского территориального управления» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5098,0 | 4130,9 | 3765,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5098,0 | 4130,9 | 3765,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Комьянского территориального управления» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2818,0 | 2818,0 | 2818,0 |
| Мероприятие 1.1.4. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Перцевского территориального управления» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2989,0 | 3235,0 | 3235,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2989,0 | 3235,0 | 3235,0 |
| Мероприятие 1.1.5. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Ростиловского территориального управления» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2994,0 | 3144,0 | 3144,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2994,0 | 3144,0 | 3144,0 |
| Мероприятие 1.1.6. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Сидоровского территориального управления» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2287,0 | 2287,0 | 2287,0 |
| Мероприятие 1.1.7. | «Осуществление содержания муниципальных дорог Юровского территориального управления» | Юровского территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| Мероприятие 1.1.8. | «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 2399,3 | 2399,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2301,7 | 2301,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 97,6 | 97,6 |
| Мероприятие 1.1.9. | «Прочистка придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 299,6 | 299,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 287,6 | 287,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 1.1.10. | «Проведение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам № 80, № 82, № 95, № 97, № 109, № 107, № 113, № 115 по ул. Ленина г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 2273,6 | 2273,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2182,7 | 2182,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 90,9 | 90,9 |
| Мероприятие 1.1.11. | «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 1729,0 | 1729,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1659,8 | 1659,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 69,2 | 69,2 |
| Мероприятие 1.1.12. | «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Гари Грязовецкого округа Вологодской области» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 599,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 576,0 | 575,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие 1.1.13. | «Работы по содержанию автомобильных дорог в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево Грязовецкого округа Вологодской области» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 576,0 | 576,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие 1.1.14. | «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 576,0 | 576,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие 1.1.15. | «Работы по содержанию автомобильных дорог п. Майский Грязовецкого округа Вологодской области» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 576,0 | 576,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятие 1.1.16. | «Работы по содержанию автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная д. Скородумка, д. Таршино Грязовецкого округа Вологодской области» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 576,0 | 576,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2188,7 | 59144,0 | 56551,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1625,0 | 48959,3 | 47168,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 563,7 | 10184,7 | 9383,1 |
| Мероприятие 1.2.1. | «Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 846,35 | 623,95 | 614,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 812,5 | 590,1 | 590,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 33,85 | 33,85 | 24,6 |
| Мероприятие 1.2.2. | «Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 846,35 | 846,35 | 846,35 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 812,5 | 812,5 | 812,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| Мероприятие 1.2.3. | «Установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 450,0 | 1067,1 | 530,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 450,0 | 1067,1 | 530,5 |
| Мероприятие 1.2.4. | «Проведение ямочного ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. | «Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 9060,7 | 9060,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 8698,3 | 8698,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 362,4 | 362,4 |
| Мероприятие 1.2.8. | «Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Соколовская и пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённого при строительстве объекта: "Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)"» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 6802,2 | 6802,0 |
|  |  |  | Собстве нные доходы бюджета округа | 0,0 | 6802,2 | 6802,0 |
| Мероприятие 1.2.9. | «Резервные средства на непредвиденные работы по ремонтам дорог» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 85,2 | 85,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 85,2 | 85,2 |
| Мероприятие 1.2.10. | «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Колхозной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 15268,2 | 15087,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 14483,7 | 14483,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 784,5 | 603,5 |
| Мероприятие 1.2.11. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 9208,3 | 9208,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 8840,0 | 8840,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 368,3 | 368,3 |
| Мероприятие 1.2.12. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога Грязовецкого округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 9200,9 | 9201,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 8832,9 | 8833,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 368,0 | 368,0 |
| Мероприятие 1.2.13. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 969,1 | 682,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 930,4 | 654,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 38,7 | 27,3 |
| Мероприятие 1.2.14. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 807,2 | 594,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 774,9 | 570,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 32,3 | 23,8 |
| Мероприятие 1.2.15. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 2960,0 | 2291,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2841,6 | 2199,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 118,4 | 91,7 |
| Мероприятие 1.2.16. | «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 0,0 | 2244,8 | 1547,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2155,0 | 1485,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 89,8 | 61,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2074,7 | 182,2 | 65,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2074,7 | 182,2 | 65,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | «Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2074,7 | 182,2 | 65,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2074,7 | 182,2 | 65,0 |
| Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15324,6 | 28322,4 | 28322,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 8331,8 | 6701,1 | 6701,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6992,8 | 21621,3 | 21621,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10602,0 | 9290,5 | 9290,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3609,2 | 629,2 | 629,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6992,8 | 8661,3 | 8661,3 |
| Мероприятие 2.1.1. | «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 9290,5 | 9290,5 | 9290,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2297,7 | 629,2 | 629,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6992,8 | 8661,3 | 8661,3 |
| Мероприятие 2.1.2. | «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1311,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1311,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4722,6 | 1311,5 | 1311,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4722,6 | 1311,5 | 1311,5 |
| Мероприятие 2.2.1. | «Расходы на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом по путям необщего пользования в границах Грязовецкого муниципального округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4722,6 | 1311,5 | 1311,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4722,6 | 1311,5 | 1311,5 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 4760,4 | 4760,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 4760,4 | 4760,4 |
| Мероприятие 2.3.1. | «Техническое обслуживание и ремонт пассажирского вагона» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. | «Расходы на услуги по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и лесными посёлками» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 4760,4 | 4760,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 4760,4 | 4760,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 12960,0 | 12960,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 12960,0 | 12960,0 |
| Мероприятие 2.4.1 | «Расходы, связанные с приобретением, средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 12960,0 | 12960,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 12960,0 | 12960,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц  на реализацию целей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | 2023 год оценка расходов (тыс. руб.) | 2023 год фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |